🦅 FINHAWK

MASTER CONTEXT — DOCUMENTO DE PROJETO

Data de referência: 12/06/2026

Sistema de Gestão Financeira Pessoal

# 1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O FinHawk é um sistema de gestão financeira pessoal multi-conta com objetivo de evolução para produto SaaS comercial.

Stack Atual

| Camada | Tecnologias |
| --- | --- |
| Backend | Java 17 · Spring Boot 4 · Spring Security · JWT · JPA/Hibernate 7 · Flyway · PostgreSQL (Neon) |
| Frontend | React 18 · Vite · JavaScript |
| Infraestrutura | Render (backend) · Vercel/Netlify (frontend) · Neon (banco) |

Arquitetura

Controller → Service → Repository

Arquitetura auditada e aprovada. Fundação sólida. Os problemas históricos eram de processo, segurança, confiabilidade e padronização — todos resolvidos nas Sprints 1–6.

Estado das Migrations Flyway

| Migration | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| V1__initial_schema.sql | Schema inicial completo | ✅ Aplicada |
| V2__monetary_precision.sql | NUMERIC(19,2) em installmentAmount | ✅ Aplicada |
| V3__checklist_item_cascade.sql | ON DELETE CASCADE em checklist_item.account_id | ✅ Aplicada |
| V4__enum_constraints.sql | CHECK constraints nos enums | ✅ Aplicada |
| V5__user_not_null.sql | NOT NULL em email e password | ✅ Aplicada |
| V6__foreign_key_indexes.sql | Índices nas FKs | ✅ Aplicada |
| V7__checklist_completion.sql | Tabela checklist_completion | ✅ Aplicada |
| V8__category_soft_delete.sql | Coluna deleted_at em category | ✅ Aplicada |
| V9__password_reset_token.sql | Tabela password_reset_token | 🔄 Planejada — Sprint 8 |

# 2. SPRINTS CONCLUÍDAS

## SPRINT 1 — SEGURANÇA ✅ CONCLUÍDA

| Item | O que foi feito |
| --- | --- |
| JWT em logs | Removido de Dashboard/index.jsx e ConsolidatedOverview.jsx |
| Senhas em logs | Removido de CadastroUsuario/index.jsx |
| Escalada ADMIN | Backend: novos usuários recebem UserRole.VIEWER. Frontend: role removido do payload |
| TokenService | return "" → return null corrigido |
| Dependências mortas | cors (frontend) e mssql-jdbc (backend) removidos |

## SPRINT 2 — CONFIABILIDADE ✅ CONCLUÍDA

| Item | O que foi feito |
| --- | --- |
| @Transactional | Implementado em BillService, AccountService, CategoryService, ChecklistItemService |
| GlobalExceptionHandler | Implementado — mapeia 401, 403, 404, 422, 500 |
| SQL Logging | show-sql=false em application-prod.properties |
| Flyway | Implementado com baseline V1__initial_schema.sql |
| Hibernate | ddl-auto: update → validate (eliminou schema drift) |
| Precisão monetária | BigDecimal precision=19 scale=2 via V2__monetary_precision.sql |

## SPRINT 3 — HARDENING DE BANCO ✅ CONCLUÍDA

| ID | Item | O que foi feito |
| --- | --- | --- |
| S3-01 | System.out.println | Removidos do ChecklistItemService |
| S3-02 | FK checklist_item.account_id | ON DELETE CASCADE via V3 |
| S3-03 | CHECK constraints | UserRole, CategoryType, BillStatus, Periodicity via V4 |
| S3-04 | NOT NULL | user_account.email e password via V5 |
| S3-05 | Índices | 5 índices em FKs críticas via V6 |
| S3-06 | spring.jpa.database-platform | Removido — Hibernate detecta PostgreSQL automaticamente |
| S3-07 | open-in-view | false — sem LazyInitializationException |

## SPRINT 4 — FRONTEND HARDENING ✅ CONCLUÍDA

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| S4-01: HTTP Service | Criado src/services/api.js — centraliza token, Authorization header e interceptor 401. Migrados 16 arquivos. Login e CadastroUsuario mantêm fetch nativo. |
| S4-02: window.location.reload() | 2 ocorrências removidas do Dashboard — substituídas por estado React |
| S4-03: Polling setInterval | setInterval de 1 segundo removido do CadastroTitulo — substituído por lazy init |
| S4-04: console.log | 22 ocorrências removidas de 8 arquivos |
| S4-05: Endpoints | 3 arquivos corrigidos — /categorias/tipo → /category/account/{id}. cat.nome → cat.name |
| S4-06: alert() | 20 ocorrências removidas de 8 arquivos — estados existentes de erro/sucesso reutilizados |
| S4-07: Código morto | FaFilter e outros imports/estados não utilizados removidos |
| S4-08: Loading states | isSubmitting em CriarConta e isSaving em EditarConta implementados |

## SPRINT 5 — FUNCIONALIDADES CORE ✅ CONCLUÍDA

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| S5-01: Categorias editáveis | PUT /category/{id} e DELETE /category/{id} já existiam no backend. Frontend: botões editar/excluir em ListaCategorias, fluxo de edição em CadastroCategoria, FormularioCategoria com modo edição. Soft delete tratado na S6-03. |
| S5-02: Validação de datas | FormularioTransacao: emissao ≤ vencimento obrigatório. Feedback inline, sem alert() |
| S5-03: Navegação checklist | window.location.href → useNavigate em ChecklistMensal |
| S5-04: Filtro de lançamentos | Botões Todos/Recebimentos/Pagamentos restaurados + input de busca por descrição. Lógica titulosFiltrados expandida em ListaTitulo |
| S5-05: Redirect pós-cadastro | Após cadastro → redirect automático para login em 3s (depois evoluído para login automático na S7) |
| S5-06: Footer | Links mortos /sobre e #home removidos. Ícones sociais mantidos |

## SPRINT 6 — INTEGRIDADE E BACKEND ✅ CONCLUÍDA

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| S6-01: PATCH /bill/{id}/status | Novo endpoint para atualização atômica de status. BillStatusUpdateRequest DTO. Frontend: ListaTitulo e ContasPendentes migrados de PUT completo para PATCH. api.patch() adicionado ao api.js |
| S6-04: ContaDetails evoluída | GET /bill/account/{id} adicionado em paralelo. Cards: Receitas do mês, Despesas do mês, Saldo realizado, Total pendente. Tabela de 5 últimos lançamentos. Código morto account.userAccount removido |
| S6-02: Checklist persistente | Nova tabela checklist_completion (V7). Entity, Repository, 3 endpoints: GET /completions?month, POST /{id}/completion, DELETE /{id}/completion/{month}. Frontend: localStorage completamente removido, substituído por API |
| S6-03: Soft delete | Categorias: coluna deleted_at (V8). DELETE → deletedAt = now(). ChecklistItem: reutilizou campo active existente. DELETE → active = false. Guards em Service para bloquear uso de itens/categorias arquivados |

## SPRINT 7 — EVOLUÇÃO PARA PRODUTO ✅ CONCLUÍDA

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| S7-01A: Segurança role | Campo role removido do UserAccountRequestDTO e da lógica de update — elimina vetor de auto-escalada de privilégios |
| S7-01B: GET /user/me | Endpoint que retorna UserAccountResponseDTO a partir do principal autenticado. Zero queries extras ao banco |
| S7-01C: AuthContext evoluído | Estado user {id, name, email, role} adicionado. Chama GET /user/me após login. refreshUser() disponível. Compatibilidade total com código existente |
| S7-01D: Página Configurações | /configuracoes com duas seções: Dados Pessoais (nome, email via PUT /user/{id}) e Alterar Senha (valida senha atual via POST /auth/login, depois aplica PUT). Role nunca exposto. |
| S7-02: Empty States | Implementados em todas as telas: Contas, Dashboard, ContaDetails, ListaCategorias, ListaTitulo, ContasReceber/Recebidas/Pagar/Pagas/Pendentes. Distinção entre 'sem dados' e 'filtro sem resultado'. CTAs de próximos passos |
| S7-03A: Login automático | CadastroUsuario: após register, faz POST /auth/login e chama login(token). Navega diretamente para /contas sem passar pela tela de login |
| S7-04A: Conta ativa visível | Contas: handleEntrar salva accountName. MenuHome: exibe 'Conta ativa / 🏦 Nome' quando accountName existe |
| S7-04B: Fluxo pós-criação | CriarConta: captura data.id e data.name → salva localStorage → navega para /cadastrarCategoria com state: {fromNewAccount: true} |
| S7-04C: Lançamento sem categoria | FormularioTransacao: quando categoriasFiltradas.length === 0, exibe aviso orientativo com link direto para /cadastrarCategoria |

# 3. SPRINT 8 — EM PLANEJAMENTO

## S8-01: Recuperação de Senha 🔄 Planejada

Toda a arquitetura foi definida. Aguarda decisão de provedor de email para implementação.

Arquitetura definida

| Componente | Detalhe |
| --- | --- |
| Migration V9 | CREATE TABLE password_reset_token (token UUID, id_user FK, expires_at TIMESTAMP, used BOOLEAN) |
| Endpoint 1 | POST /auth/forgot-password — gera token UUID, envia email, sempre 200 OK (não revela existência do email) |
| Endpoint 2 | POST /auth/reset-password — valida token (exists + !used + não expirado), aplica bcrypt, marca used=true |
| Token | UUID v4, expira em 30 minutos, single-use |
| Frontend | 3 telas: /esqueci-senha, /reset-senha (lê ?token=), link 'Esqueci minha senha' no /login |

Provedor de Email — Decisão Pendente

| Provedor | Free Tier | Domínio próprio | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- |
| SendGrid | 100/dia | Não obrigatório | ✅ MVP — funciona imediatamente |
| Resend | 3.000/mês | Obrigatório para produção | ✅ Produção — migrar após ter domínio |
| Gmail SMTP | 500/dia | Não | ⚠️ Dev local apenas |
| Amazon SES | Sem free tier externo | Sim | ❌ Superdimensionado |

Ação necessária: Criar conta SendGrid → verificar Single Sender Email → configurar 6 env vars no Render → implementar.

# 4. BACKLOG — SPRINT 9 E 10

## SPRINT 9 — RESPONSIVIDADE E UI

| Item | Tipo | Prioridade | Complexidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Unificar design system (eliminar Bootstrap, centralizar MUI) | Refatoração | P0 | Alta |
| Redesign relatórios — unificar 5 telas em 1 com filtros | Feature | P0 | Alta |
| Responsividade das tabelas de relatórios (cards em mobile) | Bug/UX | P0 | Média |
| Responsividade do FormularioTransacao em mobile | Bug/UX | P0 | Média |
| Identidade visual: logo, paleta de marca, favicon | Design | P1 | Média |
| Dark mode com toggle no header | Feature | P2 | Média |
| Self-hosting de fontes (remover CDN externo) | Performance | P2 | Baixa |

## SPRINT 10 — COMERCIALIZAÇÃO

| Item | Tipo | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Landing page pública com proposta de valor | Marketing/Dev | P0 — BLOQUEADOR |
| Domínio próprio + SSL (ex: finhawk.com.br) | Infra | P0 — BLOQUEADOR |
| Política de Privacidade e Termos de Uso (LGPD) | Legal | P0 — BLOQUEADOR LEGAL |
| Migração do backend para infraestrutura sempre ativa (fim do cold start) | Infra | P0 — BLOQUEADOR |
| Definir modelo de monetização (freemium vs assinatura) | Negócio | P0 — DECISÃO |
| Gateway de pagamento (Stripe ou Pagar.me) | Feature | P1 |
| Controle de limites por plano | Feature | P1 |
| Cache com Redis (Upstash) para dashboard | Performance | P2 |
| Paginação server-side nos endpoints de lista | Performance | P1 |
| Documentação OpenAPI / Swagger | Dev | P2 |

# 5. ESTADO ATUAL DO BANCO DE DADOS

| Tabela | Migrations aplicadas | Observações |
| --- | --- | --- |
| user_account | V1, V5 | email NOT NULL, password NOT NULL, role CHECK constraint |
| account | V1, V6 | FK account.id_user sem CASCADE no banco (cascade via JPA CascadeType.ALL) |
| category | V1, V3, V4, V6, V8 | deleted_at para soft delete — category.account_id ON DELETE CASCADE |
| bill | V1, V2, V4, V6 | installmentAmount NUMERIC(19,2) — sem soft delete (planejado para Sprint futura) |
| checklist_item | V1, V3, V6 | active BOOLEAN para soft delete — ON DELETE CASCADE para account |
| checklist_completion | V7 | UNIQUE(checklist_item_id, month) — ON DELETE CASCADE para checklist_item |
| password_reset_token | V9 (planejada) | token UUID UNIQUE, expires_at, used BOOLEAN — ON DELETE CASCADE para user |

# 6. AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| JWT | HMAC256, subject=email, claim role, expiry=2h |
| Interceptor 401 | Centralizado em api.js — logout automático via callback registrado no AuthProvider |
| Roles | VIEWER (padrão), ADMIN. Escalada de role bloqueada (S7-01A) |
| Endpoints públicos | POST /auth/login, POST /auth/register, POST /auth/forgot-password, POST /auth/reset-password |
| AccountRoute guard | Redireciona para /contas se accountId ausente no localStorage |
| PrivateRoute guard | Redireciona para /login se isAuthenticated=false |

# 7. AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DO PRODUTO

| Dimensão | Nota | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidade | 7,5/10 | 🟢 | Core financeiro completo. Falta recuperação de senha, soft delete de bills |
| Arquitetura Backend | 7,0/10 | 🟢 | Sólida. Sem cache, sem paginação, sem rate limiting |
| Frontend | 5,5/10 | 🟡 | React moderno, api.js centralizado. Mistura Bootstrap+MUI. Sem React Query |
| UX | 6,0/10 | 🟡 | Empty states implementados, login automático, fluxo guiado. Falta recuperação de senha |
| UI / Consistência | 5,0/10 | 🟡 | Dashboard excelente. Demais telas com inconsistência visual |
| Performance | 5,0/10 | 🟡 | Frontend rápido. Cold start crítico no Render. Sem cache |
| Responsividade | 4,0/10 | 🔴 | Telas simples OK. Tabelas de relatórios quebram em mobile |
| Comercialização | 1,5/10 | 🔴 | Sem landing page, LGPD, domínio, monetização, recuperação de senha |

Média geral: 5,8/10 — Produto funcional em estágio beta. Adequado para uso pessoal e demonstração. Requer trabalho antes de comercialização.

# 8. INVENTÁRIO DE FUNCIONALIDADES

| Funcionalidade | Rota / Componente | Status |
| --- | --- | --- |
| Login com email/senha + JWT | /login | ✅ Completa |
| Cadastro de usuário | /cadastro | ✅ Completa |
| Login automático pós-cadastro | fluxo | ✅ Completa (S7-03A) |
| Logout com limpeza de sessão | fluxo | ✅ Completa |
| Interceptor 401 → logout automático | api.js | ✅ Completa (S4-01) |
| Recuperação de senha | /esqueci-senha | 🔄 Planejada Sprint 8 |
| Página de Configurações (nome, email, senha) | /configuracoes | ✅ Completa (S7-01D) |
| Listar contas | /contas | ✅ Completa |
| Criar conta | /criar-conta | ✅ Completa |
| Editar conta | /editar-conta/:id | ✅ Completa |
| Excluir conta | /contas | ✅ Completa |
| ContaDetails com métricas financeiras | /conta/:id | ✅ Completa (S6-04) |
| Dashboard com cards de resumo | /dashboard | ✅ Completa |
| Semáforo de vencimentos | /dashboard | ✅ Completa |
| Gráfico por categoria + timeline semanal + anual | /dashboard | ✅ Completa |
| Visão consolidada multi-conta | /dashboard | ✅ Completa |
| Criar/Editar/Excluir lançamentos | /cadastroTitulo | ✅ Completa |
| PATCH de status (atômico) | api | ✅ Completa (S6-01) |
| Filtro e busca de lançamentos | /cadastroTitulo | ✅ Completa (S5-04) |
| Criar/Editar/Excluir categorias | /cadastrarCategoria | ✅ Completa (S5-01 + S6-03) |
| Soft delete de categorias e checklist | banco | ✅ Completa (S6-03) |
| Relatórios com export PDF e CSV | 5 rotas | ✅ Completa |
| Contas Pendentes com dar baixa | /contas-pendentes | ✅ Completa |
| Checklist mensal persistente em banco | /checklist-mensal | ✅ Completa (S6-02) |
| Empty states com CTAs em todas as telas | todas | ✅ Completa (S7-02) |
| Fluxo guiado para novo usuário | fluxo | ✅ Completa (S7-04) |
| Indicador de conta ativa no menu | MenuHome | ✅ Completa (S7-04A) |

# 9. BUGS CONHECIDOS E ITENS PENDENTES

Bugs Conhecidos

| ID | Descrição | Impacto | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-03 | accountId limpo ao montar /contas — usuário perde conta selecionada | Baixo | Pendente |
| BUG-04 | Footer links mortos /sobre e #home | Baixo | ✅ Resolvido (S5-06) |
| BUG-05 | Checklist usava window.location.href | Baixo | ✅ Resolvido (S5-03) |
| R1-S7-04A | accountName desatualizado se usuário editar nome da conta | Baixo | Pendente Sprint 8 |

Itens Adiados (backlog)

| Item | Motivo do adiamento | Sprint alvo |
| --- | --- | --- |
| Soft delete de Bill | Alta complexidade — 8+ queries impactadas. Risco de regressão financeira | Sprint futura |
| Soft delete de Account | Exige política de cascada complexa | Sprint futura |
| Onboarding guiado (tour/wizard) | Requer design system estável primeiro | Sprint 9/10 |
| Notificação de vencimentos | Requer infraestrutura de notificação (push/email) | Sprint futura |
| Lançamentos recorrentes automáticos | Feature nova de médio porte | Sprint futura |
| Multi-moeda | Feature nova complexa | Sprint futura |
| Paginação server-side | Depende do crescimento da base | Sprint 10 |
| Cache Redis (Upstash) | Depende da escala | Sprint 10 |

# 10. CONTEXTO PARA CONTINUIDADE (LEITURA DA IA)

Este documento deve ser lido pela IA no início de cada sessão de desenvolvimento. Ele representa o estado completo do projeto.

Regras de trabalho estabelecidas

- Sempre realizar auditoria antes de implementar

- Não alterar backend se a funcionalidade pode ser feita só no frontend

- Entregar relatório técnico após cada implementação (arquivos alterados, diff resumido, riscos, testes)

- Não usar alert() — reutilizar estados de erro/sucesso existentes

- Não criar novos componentes globais desnecessariamente

- Commit único ao final de cada sprint ou grupo de tarefas

- Build sem erros antes de considerar qualquer item concluído

- Não alterar CSS sem necessidade. Reutilizar classes existentes

- Não instalar novas dependências sem justificativa

Onde estamos agora (12/06/2026)

- Sprint 7 concluída — UX básica consistente implementada

- Sprint 8 em planejamento — próximo passo: recuperação de senha

- Bloqueador imediato: configurar provedor de email (SendGrid recomendado para MVP)

- Após S8-01 (recuperação de senha): avaliar Sprint 9 (responsividade e design system)

Variáveis de ambiente necessárias (pendentes)

| Variável | Valor / Provedor | Para quê |
| --- | --- | --- |
| MAIL_HOST | smtp.sendgrid.net | Envio de email (recuperação de senha) |
| MAIL_PORT | 587 | Porta SMTP |
| MAIL_USERNAME | apikey (literal) | SendGrid auth |
| MAIL_PASSWORD | <SG.xxxx API Key> | SendGrid auth |
| MAIL_FROM | email verificado no SendGrid | Remetente |
| FRONTEND_URL | URL de produção do frontend | Link no email de reset |

FinHawk Master Context V2 — Gerado em 12/06/2026